# KẾ HOẠCH CHI TIẾT THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEBSITE "PawWar"

Dự án: Trang chủ Web Game "PawWar: Hỗn Chiến Chó Mèo"

Mục tiêu: Tạo trải nghiệm nhập vai, dẫn dắt người chơi từ cốt truyện, trailer đến thế giới nhân vật và cơ chế game một cách mượt mà nhất.

## PHẦN 1: TỔNG QUAN LUỒNG TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG (USER FLOW)

[BẮT ĐẦU: Mở Web]

│

▼

[MÀN HÌNH CHÀO: Trailer Video & Cốt truyện rơi tự do]

│

├─► (Hết video / Bấm SKIP)

▼

[TRANG CHỦ CHÍNH] ──► (Tự động scroll-down xuống phần "Chọn Phe")

│

├─► [Menu Điều Hướng]: Quay lên đầu (Logo + Nút Tải) / Đi xuống các mục khác

│

├─► [Mục 1: Chọn Phe (Mèo vs Chó)]

│     ├─► [Phe Mèo]: Chạy video "paw.mp4" ──► Giao diện trượt nhân vật Mèo ──► Click Xem Chi Tiết

│     └─► [Phe Chó]: Chạy video "fang.mp4" ──► Giao diện trượt nhân vật Chó ──► Click Xem Chi Tiết

│

├─► [Mục 2: Đấu Trường (4 Khu Vực)] ──► Click Chọn ──► Hiện thông tin Buff/Debuff của 2 phe

│

├─► [Mục 3: Cơ Chế Gameplay] ──► Trình chiếu 4 ảnh kèm đoạn dẫn truyện chiến thuật

│

├─► [Mục 4: Sự Kiện Nổi Bật] ──► Lịch trình Roadmap & Hoạt động ảo tương tác

│

▼

[CHÂN TRANG (FOOTER)] ──► Thông tin hỗ trợ, mạng xã hội (Facebook, YT, Discord)

## PHẦN 2: THIẾT KẾ CẤU TRÚC CHI TIẾT TỪNG PHẦN

### 1. Màn hình chào (Intro Screen)

- Trải nghiệm: Khi vừa tải trang, toàn bộ màn hình sẽ được bao phủ bởi video trailer.

- Thành phần:

  - Thẻ <video id="intro-trailer"> phát tự động, nguồn file: trailer.mp4 (hoặc định dạng tương tự).

  - Hiệu ứng chữ chạy: Một khối văn bản chứa cốt truyện (bản dịch tiếng Việt kỳ ảo) sẽ có hoạt ảnh trượt từ phía trên đỉnh màn hình rơi từ từ xuống giữa màn hình, mờ dần rồi biến mất.

  - Nút bỏ qua (Skip): Góc dưới bên phải màn hình có nút "Bỏ qua Trailer" thiết kế tối giản, viền neon mờ.

- Hành động chuyển tiếp: Khi video kết thúc hoặc khi người dùng bấm "Skip", màn hình Intro sẽ mờ dần (fade-out) và biến mất hoàn toàn. Đồng thời trang web tự động thực hiện lệnh cuộn màn hình (window.scrollTo hoặc scrollIntoView) đưa người dùng xuống thẳng phần Chọn Phe.

### 2. Đầu trang chủ (Hero & Download Section)

- Thiết kế: Đơn giản, tập trung vào bộ nhận diện thương hiệu và kêu gọi hành động (Call-to-Action).

- Thành phần:

  - Logo trung tâm: Đặt chính diện ở phần trên cùng của trang chủ sau khi ẩn intro. Thiết kế logo nổi bật với hiệu ứng phát sáng ma thuật xung quanh.

  - Khu vực tải game: Đặt ngay dưới Logo với 2 nút tải lớn:

    - Nút tải App Store (Apple) dạng bóng bẩy (Glassmorphism).

    - Nút tải CH Play (Google Play) có đường viền neon động.

    - Lưu ý: Các liên kết này chỉ mang tính tượng trưng, khi bấm vào sẽ hiển thị một thông báo popup đẹp mắt dạng "Phiên bản thử nghiệm sắp ra mắt!".

### 3. Mục 1: Chọn Phe đối đầu (Factions - Core Feature)

Gồm hai nửa màn hình phân cực rõ rệt giữa hai gam màu chính: Xanh tím ma thuật (Phe Mèo) và Cam đỏ dũng mãnh (Phe Chó).

#### A. Phe Mèo (Pháp sư Kiêu Kỳ)

- Chuyển cảnh: Khi người dùng bấm nút "Chọn Phe Mèo", một video hiệu ứng chuyển cảnh tên paw.mp4 sẽ được kích hoạt toàn màn hình (hoặc phủ trên thẻ chứa phe) để tạo cảm giác bùng nổ ma thuật.

- Giao diện Danh sách: Sau khi video kết thúc, giao diện trượt ngang (Carousel) của các nhân vật phe Mèo sẽ hiện ra. Mỗi thẻ nhân vật bao gồm:

  - Ảnh chân dung nhân vật (ví dụ: assets/cat_mage_1.png).

  - Tên nhân vật cách điệu nghệ thuật ở góc dưới thẻ.

- Hộp thoại chi tiết (Modal Popup): Khi bấm vào một nhân vật cụ thể, một popup thông tin chi tiết sẽ mở ra gồm:

  - Chủng loài: (Ví dụ: Mèo Xiêm Cổ Đại, Mèo Anh Lông Ngắn Tinh Linh).

  - Cách di chuyển: Mô tả sơ đồ nước đi ma thuật (ví dụ: Đi chéo giống quân tượng nhưng có thể nhảy qua đầu vật cản bằng mây ma thuật).

  - Đòn tấn công thường: (Ví dụ: "Phóng Cầu Len Lửa" gây sát thương diện rộng).

  - Đòn tấn công đặc biệt: (Ví dụ: "Hỗn Mang Vạn Hoa" - Tạo vùng làm chậm đối thủ).

#### B. Phe Chó (Kỵ sĩ Quả Cảm)

- Chuyển cảnh: Hoạt động tương tự phe Mèo nhưng chạy video animation chuyển cảnh tên fang.mp4 (Tia sét, va chạm kim loại).

- Giao diện: Tương tự phe Mèo nhưng mang phong cách hầm hố, sắc lẹm của kiếm và giáp sắt.

- Nội dung nhân vật Chó: Tập trung vào các chỉ số sức mạnh cận chiến, khiên đỡ, cách di chuyển thẳng tắp dũng mãnh như quân xe hoặc quân mã nhảy vọt phá rào chắn.

### 4. Mục 2: Đấu Trường Định Mệnh (The Arena)

- Bố cục: Chia làm 4 phân vùng tượng trưng cho 4 bản đồ thi đấu đặc sắc trong game (Ví dụ: Khu Rừng Thần Thoại, Cung Điện Tro Tàn, Thung Lũng Xương Khô, Đỉnh Mây Sấm Sét).

- Tương tác: Khi người dùng nhấp chọn 1 trong 4 bản đồ, giao diện sẽ cuộn mượt hoặc hiển thị một bảng điều khiển trung tâm chứa thông tin:

  - Bản đồ được chọn: Tên và hình ảnh minh họa cảnh nền.

  - Hiệu ứng có lợi (Buff) cho cả 2 phe:

    - Phe Mèo: +10% Sức mạnh ma thuật khi đứng trên ô cỏ ma pháp.

    - Phe Chó: +15% Giáp khi phòng thủ gần các chướng ngại vật đá.

  - Hiệu ứng bất lợi (Debuff) cho cả 2 phe:

    - Mưa axit ngẫu nhiên làm giảm tốc độ hồi chiêu của cả hai bên.

### 5. Mục 3: Cơ Chế Gameplay (Game Mechanics)

- Hình ảnh minh họa: Trình bày dạng lưới (Grid) hoặc thanh trượt gồm 4 bức ảnh gameplay khác nhau mô phỏng bàn cờ chiến thuật, cảnh hỗn chiến rực rỡ, khoảnh khắc tung kỹ năng đặc biệt và giao diện nâng cấp thú cưng.

- Đoạn giới thiệu: Hiển thị trang trọng đoạn văn bản mô tả chiến thuật bàn cờ:
"Khi ranh giới giữa phép thuật huyền bí và sức mạnh cơ bắp bị xóa nhòa trên bàn cờ định mệnh. Hãy chỉ huy đội quân những chiến binh Chó trung thành hoặc các Pháp sư Mèo đầy quyền năng. Mỗi nước đi là một chiến lược với mỗi nhân vật có 1 cách di chuyển khác nhau, kết hợp giữa các kỹ năng tạo thành bước ngoặt để lật ngược thế cờ. Bạn đã sẵn sàng khai mở trận chiến đỉnh cao giữa hai phe đối lập?"

### 6. Mục 4: Sự Kiện Nổi Bật (Events & Roadmap - Ý tưởng thiết kế)

Vì đây là trang web mang tính biểu diễn trực quan, các sự kiện được thiết kế sáng tạo và đậm chất thần thoại:

- Sự kiện 1: Đăng ký sớm nhận Pet giới hạn (Pre-registration)

  - Mô tả: Đạt mốc 1.000.000 lượt đăng ký để nhận ngay Pháp sư Mèo Corgi-Mage độc quyền. Có thanh tiến trình (progress bar) chạy ảo hiển thị mốc 95%.

- Sự kiện 2: Giải đấu thử nghiệm "Clash of Paws"

  - Mô tả: Giải đấu giao hữu quy tụ các streamer hàng đầu thế giới phân chia chiến tuyến Chó - Mèo.

- Lộ trình phát triển (Roadmap):

  - Quý 3/2026: Thử nghiệm Alpha giới hạn (Chế độ Đấu cờ 1v1).

  - Quý 4/2026: Ra mắt chính thức phiên bản Toàn Cầu trên iOS & Android, cập nhật thêm phe Chuột Ma Quái.

### 7. Chân trang (Footer & Social Media)

- Thông tin hỗ trợ: Email hỗ trợ kỹ thuật (support@PawWar.game), địa chỉ văn phòng ảo (Trụ sở Đảo Thú Cưng).

- Kênh truyền thông: Biểu tượng mạng xã hội phát sáng (Facebook, Discord, Youtube, Tiktok) dẫn tới các trang demo.

## PHẦN 3: KẾ HOẠCH LẬP TRÌNH CHI TIẾT (DEVELOPMENT MILESTONES)

Dưới đây là tiến trình triển khai code trang web dưới dạng một tệp HTML đơn nhất (index.html) tích hợp Tailwind CSS và Vanilla JavaScript để đạt hiệu năng tối ưu nhất trong môi trường iFrame:

### Tuần 1: Dựng khung giao diện & Xử lý logic Intro (Trailer)

- [ ] Thiết lập tệp cấu trúc HTML5 cơ bản, tích hợp Tailwind CSS qua CDN.

- [ ] Xây dựng màn hình Intro phủ kín (fixed inset-0 z-50).

- [ ] Code hiệu ứng chữ cốt truyện trượt rơi dần xuống bằng Tailwind keyframes hoặc CSS thuần.

- [ ] Viết hàm JavaScript theo dõi sự kiện kết thúc video trailer (video.onended) hoặc sự kiện click nút Skip để kích hoạt hiệu ứng biến mất của Intro và cuộn màn hình mượt mà xuống phần #factions.

### Tuần 2: Hoàn thiện Header, Hero & Khu Vực Chọn Phe (Mèo/Chó)

- [ ] Xây dựng Header cố định chứa logo phát sáng chính diện và các nút điều hướng ảo.

- [ ] Thiết kế nút tải game đẹp mắt ở khu vực đầu trang chủ.

- [ ] Phát triển cấu trúc 2 cột lớn đại diện cho phe Mèo và phe Chó.

- [ ] Tích hợp tính năng chạy video animation giả lập (paw.mp4 và fang.mp4) khi nhấp chọn phe. Do các file video này chạy cục bộ, viết thêm cơ chế fallback (hiệu ứng flash màu đặc trưng) nếu video chưa kịp tải.

- [ ] Xây dựng thanh trượt danh sách nhân vật và bộ khung hiển thị chi tiết (Popup Modal) cho từng nhân vật khi được click.

### Tuần 3: Đấu trường, Gameplay, Sự kiện & Footer

- [ ] Tạo cấu trúc tab chọn hoặc cuộn cho 4 bản đồ đấu trường, thiết kế giao diện hiển thị bảng so sánh Buff/Debuff tinh gọn.

- [ ] Dựng phần Gameplay hiển thị 4 bức ảnh mẫu kết hợp với đoạn văn thuyết minh căn lề cân đối, nghệ thuật.

- [ ] Tạo các mốc lộ trình (Timeline) cho phần Sự kiện trực quan, sinh động.

- [ ] Hoàn thiện chân trang với đầy đủ thông tin hỗ trợ và liên kết mạng xã hội.

## PHẦN 4: HƯỚNG DẪN PROMPT CHO AI ĐỂ VIẾT CODE TỪNG PHẦN

Nếu bạn muốn yêu cầu AI viết code cho bạn một cách hoàn hảo nhất, hãy sao chép các mẫu prompt dưới đây gửi cho AI:

### Prompt 1: Yêu cầu viết cấu trúc chính và phần Intro Video

Hãy viết mã HTML và CSS (sử dụng Tailwind) để tạo màn hình giới thiệu (Intro) ban đầu cho website game PawWar. Yêu cầu:

1. Sử dụng một thẻ <video> phủ kín màn hình (id="intro-video", nguồn: "trailer.mp4").

2. Tạo hiệu ứng chữ cốt truyện chạy chậm từ trên cao rơi xuống giữa màn hình rồi mờ dần. Đoạn cốt truyện bằng tiếng Việt viết về cuộc đại chiến huyền bí giữa dòng dõi kỵ sĩ Cún và pháp sư Mèo.

3. Có một nút "Skip" ở góc phải dưới. Khi nhấn nút hoặc khi video kết thúc, màn hình Intro sẽ mờ dần (transition opacity) rồi biến mất (display: none).

4. Sau khi màn hình Intro biến mất, trang web sẽ tự động cuộn (scroll) mượt mà xuống phần "#factions" (Chọn phe).

### Prompt 2: Yêu cầu viết tính năng Chọn Phe hoạt ảnh chuyển cảnh

Tôi cần một cấu trúc chọn phe đối lập (Phe Mèo màu tím/xanh dương ma thuật và Phe Chó màu cam/đỏ lửa). Hãy viết code JS và HTML sao cho:

1. Ban đầu hiển thị hai nửa màn hình phân cực rõ rệt.

2. Khi bấm chọn "Phe Mèo": chạy một video chuyển cảnh có đường dẫn "paw.mp4" phủ kín khu vực đó trong vòng 2 giây. Sau khi video kết thúc, ẩn nút chọn ban đầu đi và hiện ra danh sách nhân vật Mèo dạng thanh trượt ngang (Carousel) bao gồm ảnh chân dung và tên.

3. Làm tương tự cho "Phe Chó" nhưng chạy video chuyển cảnh "fang.mp4".

4. Khi người dùng click vào một nhân vật bất kỳ trong danh sách, hãy mở một Popup Modal hiển thị thông số chi tiết của nhân vật đó bao gồm: Chủng loài, Cách di chuyển, Đòn đánh thường và Đòn đặc biệt. Hãy viết trước dữ liệu mẫu cho 2 nhân vật mỗi phe.

### Prompt 3: Yêu cầu thiết kế phần Đấu Trường (Buff/Debuff)

Hãy lập trình phần "Đấu Trường" (Arena Section) cho website game PawWar. Giao diện gồm:

1. Danh sách 4 vùng đất đấu trường dạng lưới (Grid 2x2 hoặc hàng ngang).

2. Khi người dùng bấm vào một vùng đất (ví dụ: "Khu Rừng Thần Thoại"), khu vực thông tin chi tiết bên dưới sẽ cập nhật động.

3. Thông tin chi tiết hiển thị dưới dạng hai cột so sánh rõ ràng:

- Cột bên trái: Hiệu ứng Buff/Debuff của phe Mèo trên bản đồ này.

- Cột bên phải: Hiệu ứng Buff/Debuff của phe Chó trên bản đồ này.

4. Thiết kế giao diện mang phong cách huyền bí, sử dụng biểu tượng (icon) trực quan để phân biệt buff có lợi (màu xanh lá/vàng) và debuff có hại (màu đỏ).